「愛・地球博記念公園計画検討業務（R3-20）」

企画提案募集要項

１　目的

愛・地球博記念公園においては、2022年秋のジブリパーク３エリア（青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ森）開園及びその概ね一年後の２エリア（魔女の谷、もののけの里）開園により、多くの来園者が訪れることが予想されている。公園駐車場が混雑することや公園周辺道路が渋滞する等の影響が出ることが懸念されるため、公園内にある常設駐車場の他に、臨時駐車場の確保について調整しているところである。

本業務は、ジブリパーク開園後の増加する来園車両に対応し、主に臨時駐車場に対する円滑な誘導案内や効率的な駐車場運用を行うため、交通量調査や交差点解析等を実施して現況を把握し、渋滞緩和に資する繁忙期の交通計画を策定するものである。

２　業務内容

(1) 前提条件の整理

- 現況の把握及び課題の抽出

- 公園営業日における混雑予想カレンダーの作成

(2) 繁忙期の対策

- 臨時駐車場への交通誘導案内方針

- 臨時駐車場の運営方針

- シャトルバス運行方針

(3) 繁忙期の交通計画の立案

- 交通輸送マニュアル

- サイン計画

- 臨時駐車場運営計画の作成

(4) 駐車場事前予約の検討

※　詳細は、別添１「愛・地球博記念公園計画検討業務（R3-20）仕様書」を御参照ください。

３　委託の方法

事業実施にあたっての企画提案を公募し、最も優れた企画提案者として選定された１者と業務仕様及び契約金額を委託金額限度額の範囲内で協議した上で、委託契約を締結します。ただし、協議が不調に終わった場合、次点の者と協議するものとします。

なお、選定された受託候補者の業務の実施に際し、企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものではありません。

４　委託金額限度額

委託金額の上限は13,140,000円（消費税及び地方消費税込み）とします。

なお、委託料の支払い方法は原則精算払いとします。

５　契約保証金

契約保証金については、愛知県財務規則第129条の２の規定に基づき、契約金額に100分の10を乗じて得た額とします。ただし、契約の相手方が愛知県財務規則第129条の３第３号の規定に該当する場合は、全額免除とします。

６　委託契約期間

契約締結の日から令和４年８月３１日（水）まで

７　応募資格

応募の資格者は法人とし、次の要件を満たす者とします。

（１）愛知県の令和２・３年度入札参加資格者名簿（大分類：３役務の提供、中分類：07.調査委託）に登載されていること。

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であって、応募受付期間において愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。

（３）この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

（５）国税及び地方税に未納がないこと。

８　応募方法等

（１）企画提案書の提出

当事業の受託を希望される方は、別添２「企画提案書類作成要領」により必要書類を作成し、持参又は郵送（配達証明に限る。）、宅配便（手渡ししたことが証明されるものに限る。）のいずれかにより提出してください。

ア　提出書類

（ア）企画応募書（様式１）

（イ）企画提案書（様式自由）

（ウ）経費積算書（様式自由）

（エ）事業実施体制及び同種事業実績（様式２）

（オ）添付書類（提出者(団体)の概要がわかる資料）（様式自由）

（カ）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式３）

※　応募要件ではありませんが、提出する場合は以下を添付してください。

・　環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション21、KES、エコステージのいずれか）の認証を受けていれば、その登録証又は認証書の写し

・　自動車エコ事業所の認定を受けていれば、その認定証の写し

・　障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者法定雇用率を達成していれば、その報告書の写し

・　協力雇用主の登録を受けていれば、その証明書の写し

・　保護観察対象者等の雇用をしていれば、その証明書の写し

・　あいち女性輝きカンパニーの認証を受けていれば、その認証書の写し

・　女性の活躍促進宣言を提出していれば、その受理書の写し

・　えるぼし認定・プラチナえるぼしの認定を受けていれば、基準適合一般事業主認定通知書の写し

・　愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録を受けていれば、その登録証の写し

・　あいちっこ家庭教育応援企業賛同書を提出していれば、その賛同書の写し

・　くるみん・プラチナくるみんの認定を受けていれば、基準適合一般事業主認定通知書の写し

イ　提出部数

上記アの（イ）、（ウ）及び（エ）については各９部を、（ア）、（オ）及び（カ）については１部、提出してください。

ウ　提出期限

令和４年１月２５日（火）午後５時（必着）

郵送・宅配便の場合は、提出期限の午前中に愛知県庁に必着のこと。

※　事前に電話連絡すること。

エ　提出先

〒460－8501　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

愛知県　政策企画局　ジブリパーク推進課　調査企画第二グループ

オ　情報公開の取扱い

提出のあった企画提案書については、次のとおり取り扱います。

・　採用となった企画提案書について行政文書開示請求があった場合は、愛知県情報公開条例に基づき開示します。

・　不採用となった企画提案書について行政文書開示請求があった場合は、愛知県情報公開条例に基づき、提案者の意見を踏まえた上で、県が対応について判断します。

カ　その他

・　企画提案に要する費用は、応募者の負担とします。

・　提出された企画提案書は返却しません。

（２）応募に関する問い合わせ先

愛知県 政策企画局 ジブリパーク推進課 調査企画第二グループ　担当：佐野（美）

所在地　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

電　話　052－954－6882（ダイヤルイン）

９　提案の審査・選定等

（１）選定委員会の設置

企画競争の審査を公正に行い、契約の相手先となる候補者及び次点者を選考するため、県が設置する選定委員会において審査を行い選定します。

（２）審査方法

提出された企画提案書について、県が形式審査を行った後、県が設置する選定委員会において審査を行い選定します。ただし、提案書が５件を超える場合、選定委員会での審査に先立ち、書面による予備審査を行う場合があります。

選定委員会は非公開とし、審査の経過など審査に関する問い合わせには応じられませんので御了承ください。

審査に当たり、必要に応じて企画書の内容についてプレゼンテーション（対面又はMicrosoft Teamsによるオンライン開催を予定）と質疑応答の機会を設ける場合があります（日程は令和４年１月３１日（月）を予定しています。）。プレゼンテーションを実施していただく場合は、時間、開催方法、留意事項等を令和４年１月２８日（金）までに通知します。

（３）審査基準

選定委員会においては、以下の項目等について評価し、総合的な審査を行います。

①　業務の実施体制

・　業務の実施体制の適切さ、同種又は類似業務の実績

②　業務全体の方針・進め方

・　業務全体の方針、業務実施の工程・スケジュールの適切さ

③　調査業務内容

（ア）前提条件の整理に係る提案

・  前提条件の整理や課題把握の適切さ。

・　他事例調査の調査先、調査内容等の適切さ。

（イ）繁忙期の対策と交通計画の立案に係る提案

・　交通渋滞抑止に寄与する提案の適切さ。

・　業務経験に基づいた提案の適切さ。

（ウ）駐車場事前予約の検討に係る提案

・　課題の把握と解決に向けた方向性の適切さ。

④　その他

・　独自の追加提案の適切さ

⑤　見積金額

・　経費項目、見積金額の適切さ

（４）審査結果の通知

審査結果については、全ての企画提案者に対して文書にて通知します。

10　質疑

本業務に関して質問がある場合には、以下により、質問書を提出してください。

（１）質問書の様式

別紙による。

（２）提出期限

令和４年１月１８日（火）正午（必着）

（３）提出方法

愛知県政策企画局ジブリパーク推進課に電子メールで提出してください。件名は「愛・地球博記念公園計画検討業務（R3-20）に関する質問」としてください。

電子メール：ghibli-park@pref.aichi.lg.jp

（４）質問への回答

令和４年１月２０日（木）までに、質問者に電子メールにて通知します。また、愛知県公式ウェブサイト（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ghibli-park/ghiblir3-20.html）に掲載します。

※　企画提案書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けません。

11　スケジュール（予定）

令和４年 １月１８日（火）　  質問書の提出期限

１月２０日（木）　  質問書に対する回答の公表

１月２５日（火）　  企画提案書の提出期限

１月３１日（月）　　プレゼンテーション等の実施（対象者のみ）

２月上旬　　        委託先の決定・契約

12　その他

（１）企画提案書は１事業者につき１案とします。

（２）企画提案書提出後に辞退する場合、辞退理由等を記載した辞退届（様式自由）を提出すること。

（３）次のア～ウに該当した場合、企画提案者は失格になる場合があります。

ア　提出書類に明らかな不備があった場合又は虚偽の内容が含まれていた場合若しくは指示事項に違反した場合

イ　県職員又は当該企画競争関係者に対して、当該企画競争に関わる不正な接触の事実が認められた場合

ウ　この応募に参加した者が業務委託に係る競争入札等参加停止を受けることとなった場合

（４）応募及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。

（５）この要領に定めるもののほか、選定実施に係る必要な事項は、愛知県が定めることとします。